COMPTE RENDU REUNION CHANTIER NICE CADEI
LE 21 MAI 2019

L'entreprise nous a expliqué que la 1ére phase est finie soit ouest 3 (voir photos).
Après quelques incidents techniques, l'entreprise a pris la mesure du chantier. Il y a eu quatre percements de mur, elle a déjà validé un devis pour l'intervention d'une entreprise tierce pour la rénovation intérieure des murs.

Pour la partie nord 1 l'échafaudage sera monté fin juin début juillet. En ce moment, ouest patio va être terminé et sud 2 est en chantier.

Lorsque le chantier se trouvera au-dessus de l’accès du parking voitures, une circulation alternée sera mise en place pendant 2 ou 3 jours le temps de l'hydrodémolition. Cela sera effectué par le personnel de l'entreprise.
De même quand les ouvriers interviendront côté entrée des personnels, pendant un laps de temps celle-ci sera probablement déplacée au niveau de la terrasse pour éviter les risques d'accident pendant la période d'hydrodémolition.

Une réunion des personnels concernés aura lieu en septembre et surtout pour informer les nouveaux arrivants sur le site.

Une information sera faite en temps et heure au sujet d'éventuelles modifications des parcours d'évacuation du bâtiment (lorsque que les travaux se situeront au niveau des escaliers de secours).